东莞市住房和城乡建设局

东建函〔2023〕26 号

（B类）

东莞市住房和城乡建设局关于东莞市十七届

人大三次会议第20230194号建议答复的函

蓝天珍代表：

您提出的《关于提升老旧小区基层治理的建议》（第20230194号）建议收悉，经综合市委宣传部、市委组织部、市财政局、市委政法委意见，现答复如下：

一、推进工作情况

（一）老旧小区改造情况。我市认真贯彻国家和省的有关文件精神，积极响应民生需求，坚持以人为本、因地制宜、居民自愿等原则，全面推进老旧小区改造这一重要民生工程的建设。先后印发《东莞市老旧小区改造试点工作方案》《东莞市老旧小区改造工作实施方案》《东莞市老旧小区改造工程建设管理工作指引》《既有住宅增设电梯管理办法》《既有住宅增设电梯专项补助资金实施细则》等一系列政策文件。成立城镇居住社区人居环境品质提升工作领导小组，统筹推进全市老旧小区改造工作。2021-2023年，全市纳入老旧小区改造年度计划项目共109个，实际开展改造项目120个，户数2.59万户，建筑面积256.38万平方米，总投资约5.07亿元。

（二）建设“平安住宅小区”。根据市第十五次党代会提出的“三年内创建1000个平安住宅小区”要求，2022年出台了《东莞市开展“平安住宅小区”建设活动工作方案》，力争三年内在全市实施物业管理的住宅小区中建成不少于1000个“平安住宅小区”，全面实现“五有”“五无”目标，有效改善小区治安环境。目前，已成功创建“平安住宅小区”71家，力争2023年底前创建461家。

（三）建立应急物业服务制度。针对未能成功选聘新物业服务企业的失管、代管住宅小区，我市以企业自愿报名、协会审核的方式，选出25家优质物业企业建立了东莞市应急物业服务企业预选库，优质物业服务企业包括保利、碧桂园、世纪城、万科等。以相对低廉的物业服务费用，提供安保、保洁等基础物业服务工作，作为临时应急管理措施。推动企业践行社会责任，参与社会事务管理，保障无物业老旧小区治理。

（四）巩固完善社区服务体系。近年来，我市大力推进以党群服务中心为主体、社区综合服务中心为补充、各类专业服务设施相配套的社区服务平台建设。坚持以居民需求为导向开发社区服务项目，率先引进19家社会组织运营管理社区综合服务中心，建立了以社区综合服务中心为平台、以社会组织为驱动、以社会工作为手段的“三社联动”社区服务体系。

（五）构建小区党建工作领导体制。我市高度重视小区党建工作，先后出台《关于加强和改进全市住宅小区党建工作的若干措施》《关于进一步明确住宅小区党建工作有关政策的通知》等文件，提出强化纵向横向各级各类组织联动、整合汇聚各方资源助力小区治理，动员在职党员到小区党组织报到、协助开展志愿服务工作，丰富小区党员志愿服务载体、构建精准有效服务格局等措施坚持党建引领，构建“党委领导、属地管理、条块结合、部门联动”的住宅小区党建工作领导体制和责任机制，让党的组织阵地延伸到住宅小区。目前，全市1112个住宅小区已建立党组织（统计口径可建立党组织的成熟小区），覆盖率为100%，开创基层协同共治新局面。

（六）排查化解基层矛盾纠纷。今年以来，我市围绕基层矛盾纠纷排查化解工作多次召开专项会议，专题研究和部署包括物业小区领域的矛盾纠纷排查化解工作。2月至3月期间开展了为期1个半月的基层矛盾纠纷排查化解专项行动，组织相关行业领域牵头部门捕捉研判“微弱信号”，努力从源头上及时把矛盾纠纷化解在基层、解决在萌芽。6月3日至9日，组织政法、人社、司法、公安、信访等部门集中开展为期7天的基层矛盾纠纷排查化解专项督导，推动各级各部门始终保持对矛盾纠纷排查化解工作的重视度、敏锐度。

（七）开展文明实践志愿服务。根据《东莞市深化拓展新时代文明实践中心建设试点工作实施方案》，我市共建成镇街（园区）文明实践中心33个、村（社区）文明实践站596个。全市各镇街（园区）组建文明实践志愿服务总队和“8+N”文明实践志愿服务队2900多支，推出各类志愿服务项目1020多项，累计开展志愿服务活动56.7万场，向社会提供服务3720.49万小时，更好地满足了广大群众的精神文化生活需求，进一步凝聚了向上向善、刚健朴实的良好社会风尚。

（八）试点探索老旧小区长效治理。为巩固老旧小区改造成果，我市积极推进改造后的长效治理，以集中连片、改管一体的改造模式，打造莞城、南城两个市级连片试点改造项目。其中莞城试点项目涉及10个小区（含单栋住宅楼）、建筑物102栋、居民2090户、建筑面积约10.85万平方米；南城试点项目涉及3个小区、建筑物72栋、居民3025户、建筑面积约32.89万平方米。通过 EPCO模式引入物业企业进行托管，提供有效的物业服务体验，实现社区居民自治模式，从根本上解决老旧小区 “有新貌、无人管”的问题。

二、下来工作计划

三分建、七分管，这是城市建设的规律，老旧小区改造工作同样如此。如何开创“共建共治共享”社会治理新格局，破解老旧小区物业管理难题，我们还需不继努力探索、积累经验。根据您的工作建议，结合我市前期工作，下来我们积极做好以下工作。

（一）推动平安文化建设工作进小区

运用“线上+线下”的方式，将法治德治宣传教育与排查化解矛盾纠纷相结合，深入开展平安文化建设，大力推广“人人友善、人人平安”的价值理念，引导物业工作人员、小区居民自觉遵纪守法，不断增强群众运用法治解决问题的能力。帮助广大群众树立依法理性处理问题的法治理念，持续提升广大群众尤其是外来人员的规则意识，营造理性平和、宽容友善的良好局面，从思想源头上减少矛盾纠纷的发生。

（二）发挥党建引领作用推进小区业委会建设

物业小区往往具有人多、面广、易激化、难以统一意见的特点，成立业主大会选出业委会可以协助促进有改造意愿的业主达成共识推动老旧小区改造。下来进一步发挥党建引领作用推进小区业委会建设，把好业主委员会候选人的推荐关、审核关和选举组织关,选出团结在党周围，听党指挥的优秀业委会成员。

（三）做好物业小区基层治理工作

为贯彻落实省多元共治推进基层社会治理、发展新时代广东“枫桥经验”会议精神，以推进“1+6+N”基层社会治理工作体系为契机，实施“九个一”工作计划，构建以事前风险防范、事中问题处置、事后整改提升为一体的矛盾隐患处置体系，扎实推动“一站式”矛盾纠纷化解工作体系建设，完善分流交办、吹哨报到、会商研判、监测预警和评价督导等机制建设，强化闭环管理，最大限度把物业小区矛盾纠纷风险防范在源头、消除在萌芽，确保案结事了。

（四）引导志愿服务力量参与老旧小区治理

近年来，我市充分依托文明实践中心（站、点）主阵地，开启“群众按需点单”的便民服务模式，实现供需对接、精准服务，打造了一批群众点赞、内容丰富、形式多样的文明实践志愿服务活动和特色彰显的亮点品牌。同时，涌现出“东莞义警”、“依家邻”平安文化志愿队伍、“楼嫂”巾帼志愿服务队等志愿服务队伍参与到小区基层治理，积极发挥居民参与小区治理的主观能动性。通过开展巡逻值守、化解纠纷、生活关爱、心理疏导、安全教育、普法宣传等志愿服务活动，让居民积极参与小区建设，共享社区资源，提升居民的生活满足感和幸福感。下来，我们将探索志愿服务参与老旧小区基层治理新路径，引导志愿服务力量常态化参与社区基层治理，积极发挥志愿服务正面激励引导作用。同时，根据不同类型社区管理实际，探索推行楼栋长工作机制，充分发挥楼栋长在社区治理中的“五员”（即调解员、宣传员、信息员、巡逻员、联络员）作用，助推老旧小区基层治理效能。

（五）总结经验引导社会力量参与老旧小区改造

由于老旧小区公共空间少，难以植入公共服务设施，改造后小区公共收益不多；同时居民收入水平偏低、付费享受物业服务意识淡薄，因此老旧小区改造在市场化过程中，社会企业参与热情并不活跃。随着改造模式不断探索，各地积极将市场化运作引入老旧小区改造，鼓励社会资本参与改造，通过城市更新、连片打包以及“地产+改造”等模式，实现社会力量参与老旧小区改造项目能够得到相对可观收益，从而吸引社会力量参与老旧小区改造和运营。我市打造的莞城、南城两个市级连片试点改造项目，正是采用连片打包的方式，通过EPCO模式实现老旧小区改造“一体化招标、一揽子改造、一本账统筹、一盘棋治理”，充分利用好公共场地资源，开展配套服务，形成资本收益，引入物业企业提供物业服务体验。下来，我们将进一步总结莞城、南城两个市级连片试点改造项目的经验，形成可复制模式，让其他镇街学习，引导社会力量参与老旧小区改造。

（六）全面推行社区协商制度

结合不同村（社区）自身需求，在全市所有村（社区）推行社区协商制度，把关乎群众切身利益、群众关切的热点问题和重点工作纳入民主协商范围，并将协商机制引入小区，建立以村（社区）党组织为核心，小区党组织、业主委员会、物业服务企业、业主代表、相关部门等多方参与的小区议事协调机制。由村（社区）党组织牵头召集，每半年至少召开1次共建议事会，共同协商研究小区公共事务，畅通各方主体参与社区治理渠道，实现决策共谋、项目共建、效果共评、成果共享。

专此答复，诚挚感谢您对市住房城乡建设局工作的关心和支持。

东莞市住房和城乡建设局

2023年7月14日