2026年东莞市中心城区既有地下管线

数据库属性升级全过程监理咨询

技术服务项目合同

（模板）

甲方：东莞市住房和城乡建设局

乙方：

第一条 项目名称

2026年东莞市中心城区既有地下管线数据库属性升级全过程监理咨询技术服务项目。

# 第二条 合同组成

合同文件组成内容包括：本合同书、采购文件、补充协议（若有）等。

# 第三条 服务内容、标准及要求

一、服务内容与分工

乙方须完成以下工作内容，主要包括：

提供东莞市中心城区既有地下管线数据库属性升级项目技术支撑服务、监理服务两大项工作，对项目实施过程中对普查实施过程的工程进度、作业安全等进行监督。

（1）东莞市地下市政基础设施普查项目技术支撑服务

1）全过程技术咨询服务

为确保本项目按时保质保量完成，为甲方提供项目全过程技术支撑服务，包括协助甲方协调沟通普查单位和相关部门，提供技术指导、组织普查工作技术培训，东莞市自然资源局掌握的既有地下管线普查成果数据整合等项目相关工作。

2）在甲方提供既有地下管线数据基础上，协助完成分类、筛选工作，为普查工作提供便利，同时做好相应数据安全保密措施。

3）监督各标段普查单位完成普查成果资料汇交，收集数据成果；监督施工单位完成中心城区既有地下管线数据库属性升级成果数据与既有普查成果数据接边，协调解决标段间数据接边问题。

4）按照甲方要求，完成东莞市既有地下管线空间基础数据与补充数据库整合，并提交完整数据库文件。

5）组织开展中心城区既有地下管线数据库属性升级成果专家验收

根据住建部指导手册及省住建厅技术导则要求，组织专家组对普查成果进行验收评审，普查项目评审合格的，协助业主方出具成果验收意见。

（2）东莞市中心城区既有地下管线数据库属性升级项目监理

乙方根据有关监理要求对中心城区既有地下管线数据资料的收集、整理、数据升级相关工作过程进行全过程监理服务。

二、采购标准：

乙方须根据以下政策、技术标准开展合同项下的内容：

（1）政策依据

1）《住房和城乡建设部关于加强城市地下市政基础设施建设的指导意见》（住房和城乡建设部建城〔2020〕111号）；

2）《广东省加强城市地下市政基础设施建设工作方案》的通知（广东省住房和城乡建设厅粤建城〔2021〕71号）；

3）《广东省住房和城乡建设厅关于印发〈广东省地下市政基础设施普查技术导则〉〈广东省地下市政基础设施综合管理信息平台建设技术导则〉的通知》（粤建城〔2022〕93号）；

4）关于印发《东莞市加强城市地下市政基础设施建设工作实施方案》的通知（东建城〔2021〕2号）；

5）关于印发《东莞市地下市政基础设施普查工作方案》的通知（东建节能〔2023〕4号）；

6）《东莞市地下管线管理办法》；

7）《中华人民共和国测绘法》（中华人民共和国主席令第67号）；

8）《中华人民共和国测绘成果管理条例》（中华人民共和国国务院令第469号）；

9）国家、省、市下发的其他相关政策文件。

（2）技术标准

1）《关于印发城市市政基础设施普查和综合管理信息平台建设工作指导手册的函》（建办城函〔2021〕208号）；

2）《建筑工程设计文件编制深度规定》；

3）《广东省地下市政基础设施普查技术导则》；

4）《广东省地下市政基础设施综合管理信息平台建设技术导则》；

5）《广东省地下市政基础设施隐患排查技术导则》；

6）《东莞市地下综合管线普查探测技术规程》；

7）《东莞市地下综合管线数据建库标准》；

8）《东莞市地下管线工程竣工测量技术规定》；

9）《广东省地下管线探测技术规程》（DBJ/T15-134-2018）；

10）《东莞市地下市政基础设施普查技术规程》；

11）《东莞市地下市政基础设施数据库建设规范》；

12）《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）；

13）《城市测量规范》(CJJ/T8-2011)；

14）《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500、1:1000、1:2000地形图图式》（GB/T20257.1）；

15）《管线测绘工程监理规程》（CH/T6009）；

16）《城市工程地球物理探测规范》（CJJ/T7-2017）；

17）《管线测量成果质量检验技术规程》（CH/T1033）；

18）《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356）；

19）其他国家、行业和地方相关技术标准、规范。

（3）相关基础数据资料

1）东莞市地下管线普查数据成果（中心城区既有地下管线数据）；

2）东莞市普查区域范围内城市道路、街巷等用于普查单元划分的相关信息资料；

3）市水务局掌握的给水管线、再生水管线、雨水管线、雨污合流管线等相关资料；

4）市生态环境局掌握的地下污水管线相关资料；

5）市文化广电旅游体育局掌握的广播电视管线相关资料；

6）市工信局、通建办及三大运营商掌握的通信管线相关资料；

7）市供电局掌握的供电管线资料；

8）市城市管理综合执法局掌握的燃气管线、路灯管线资料。

三、服务要求：

（1）服务要求

1）东莞市地下市政基础设施普查项目技术支撑服务

①项目全过程技术咨询服务

乙方提供东莞市中心城区既有地下管线数据库属性升级全过程技术咨询服务，保障项目顺利进行。

②按照甲方要求，完成东莞市既有地下管线空间基础数据与补充数据库整合，并提交完整数据库文件。

2）东莞市中心城区既有地下管线数据库属性升级监理服务

①总体工作要求

乙方严格遵守质量监督检查规范、国家现行的有关强制标准、规范的规定。公正、独立、自主地开展监理工作，维护甲方和普查单位的合法权益。

乙方编写的项目监理方案须包括全过程，包含工程概况、质量监督检查方式、对工程的理解、质量监督检查人员等内容。

②项目进度管理

根据甲方对本项目的要求，乙方对各普查单位实施工作各项内容的计划执行情况进行监理。督促普查单位按计划组织生产；定时向甲方报告普查单位各作业阶段及各道工序的实际进度，如实反映作业状态和工作进展；与普查单位一起分析影响作业进度的各种问题，制定解决问题的方案并及时将执行结果向甲方报告。

③项目质量管理

A.乙方对普查单位作业人员的生产和质量管理体系是否完善和运作情况进行监理。

B.乙方监理普查单位投入作业项目的管理和作业人员是否以不低于合同或投标文件所承诺的配置及时到位并长期在岗，设备投入和运行是否正常等进行现场考察、查验和记录。

C.乙方应采取巡视、旁站的监理方法对普查单位作业过程中执行技术标准的规范性、符合性进行实时检查，检查普查单位对有关资料的分析利用是否充分、作业流程是否合理和规范、产品质量分级自检（互检）制度是否得到有效执行等情况要进行现场考察和记录，监督各标段施工单位收集整理普查单位提交的存在新建、迁改、报废的管线资料，做好过程跟踪，监督做好台账建立工作。

D.乙方应及时与普查单位一起分析并协助其解决作业现场发现的问题，定期向采购人报告。

E.在作业过程（现场）质量监理的基础上，对各项项目内容阶段性成果进行平行质量检查，检验各项成果质量符合规范和设计的情况。

④项目安全管理

监督检查项目实施过程中的安全控制，确保不出现安全事故。

⑤项目信息管理

A.及时向甲方提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

B.建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

C.督促、检查普查单位及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；

D.转发甲方发出的一切指示、通知和业务联系单。

⑥项目文件的管理

A.乙方应负责以下文档的编写：

a．项目监理周报(包括反映业务需求的处理情况)及项目大事记；

b．项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；

c．阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知。

d．项目生命周期环节中，对里程碑阶段（成果性文件评审、合同验收）产生的文档，要求乙方根据相关规范制定里程碑阶段文档标准，并对所监理的项目进行统一规范。

B.乙方应参与以下文档的管理：

a．项目实施期间各类技术文件；

b．合同执行过程中的各类往来文件及存档。

⑦项目会议制度

A.为保证监理工作的开展和实施协调，乙方应组织必要的会议：

a．项目协调会；

b．项目专题研讨会；

c．项目问题通报会；

d．项目阶段及最终验收会。

B.乙方应积极参加以下会议：

a．项目专家论证评审会；

b．项目阶段工作总结会；

C.乙方必须在会议中做好记录，并于会议结束前整理出会议纪要，给各方当场签证确认。

⑧组织协调

A.监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

B.建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决；

C.确立项目安全监督的工作目标，开展现场作业安全监督工作。

⑨知识产权管理

A.监督各标段实施单位在项目实施过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

B.监督各标段实施单位在相关成果授权使用的合法性。

C.在普查工作过程中和普查结束后，要严格遵守各项保密管理规定，强化数据安全和信息安全意识，认真保管各类普查资料，严格履行涉密成果领用手续，加强过程数据和最终成果的保密管理，确保不发生泄密事件。

⑩其他要求

乙方根据项目技术指标和要求，对普查单位提交的最终成果进行质量检验并提出书面项目质量监理报告，并将最终成果经专家验收会通过。

乙方专业监理工程师必须具备测绘或勘察相关专业的中级（含）以上资格，曾参与完成过测量项目工作，各专业配备人员应满足项目各工序作业时的监理和质量监督检查需要，项目人员不得随意更换，如确需更换须经甲方同意，且拟更换人员应具备同等或以上专业技术资格。项目执行期间更换数量不得超过项目人员总数的20%。

（2）进度要求

项目工程监理、数据质量检查根据2026年东莞市中心城区既有地下管线数据库属性升级项目实际工作情况做好相应进度监理、质量监理、信息管理及技术支撑工作，在成果资料提交完成1个月内，协助组织开展普查成果专家验收工作，并于2027年12月31日前完成项目所有工作。

（3）成果提交要求

乙方完成合同项下要求的所有工作后提交如下成果资料：

①东莞市中心城区既有地下管线数据库升级项目监理方案；

②监理周报；

③项目全过程监理原始资料；

④项目监理报告；

⑤普查工作动态问题库；

⑥全市地下管线空间数据及补充数据整合成果。

（4）数据安全管理要求

地下管线数据在国家行业均有保密的要求。本项目在开展数据收集、测量、分析、整理、更新、建库等环节中，均需要使用大量的相关基础数据，生产相关的基础数据，因此乙方项目进行过程中，存在数据安全的风险。为确保数据安全，控制数据的使用与流转，乙方应采取相应的防范措施如下：

①项目生产过程中的数据安全管理。应在项目进展及管理过程中严格执行数据保密和信息安全相关规定，认真做好网络安全、计算机软硬件管理及数据安全等工作，落实保密工作责任制，凡涉及数据使用、生产的单位应签订保密责任书，并将保密责任落实到个人，强化各类涉密数据和档案的管理。

②数据使用过程中的数据安全管理。要求项目数据的使用单位均应符合相关保密要求，应具有涉密计算机和涉密管理人员，签订保密协议，落实安全责任。对数据使用的个人要开展保密教育，提高保密意识，并要求严格遵守相关数据保密管理及使用规定。

# 第四条 价格

1、合同总价包含：设备费、人工费、资料费、打印费、专家验收评审费、税费等项目所涉及的所有费用。

2、合同总价：（人民币）大写                  整（¥             ）包括但不限于乙方完成普查监理工作实施所需的技术支撑、数据库脱敏及整合、普查成果数据入库、聘请专家对普查成果验收等所有费用，除此之外，甲方不再支付其他任何费用。

# 第五条 服务期限、地点及服务要求

1、服务期：自签订合同之日起至项目验收通过之日止。

2、服务地点：东莞市或甲方指定地点。

3、乙方须在售后服务期限内提供相关咨询、协调、项目审查和报告更新等技术支持。

4、乙方安排项目负责人如下：

姓名：

手机号码：

电话：

传真：

电子邮箱：

如人员需要调整应及时以书面方式通知甲方。

# 第六条 付款方式

1、本项目通过银行转账方式支付款项，付款方式为：

1）第一期：支付比例30%。监理单位完成中心城区4个街道既有地下管线数据库升级合同预估工作量的50%的监理工作，普查单位形成调查表及新建、迁改、废弃工程台账，由中标人签字确认后支付合同成交价的30%；向乙方支付第一期普查监理工作服务费人民币         整（¥     ）。

2）第二期：支付比例40%。监理单位完成中心城区4个街道管线升级监理工作，支付至合同成交价的70%；向乙方支付第二期普查监理工作服务费人民币         整（¥     ）。

3）第三期：支付比例30%。2027年，监理单位完成合同约定所有监理及相关技术支撑服务工作，提交所有监理成果资料，并通过专家成果验收后支付至合同成交价的100%；向乙方支付第三期普查监理工作服务费人民币                           整（¥     ）。

2、支付流程事项：

1）具体费用付款额度、方式及时间以财政部门批复意见为准，实际付款金额不得超过当年财政批复金额；

2）乙方应开具相应发票予甲方，甲方在收到发票后的十五个工作日内付款，如乙方未按合同约定提供相应的请款材料，甲方付款期限相应顺延且不承担任何逾期付款责任，乙方仍需按合同约定继续履行相应义务。本项目资金来源为财政资金，相关付款程序严格遵守东莞市（或项目所在镇街）政府财政资金支付程序规定。

3）若合同履行过程中，相关政策、决定等发生变化的，以实际工作量进行结算；

4）前款约定的付款时间为甲方向相关政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），如甲方在前述约定的时间内提出相应的支付申请手续，即视为甲方已经按期支付；因财政支付制度等不可抗力政府原因造成迟延支付的，甲方不构成违约，无需向乙方承担违约责任。

# 第七条 权利义务

（一）甲方的权利

1、有权要求乙方按照本合同约定的期限、质量标准完成普查监理服务项目，并独家享有乙方交付的、技术成果的全部权利（包括但不限于著作权、专利权等知识产权）。

2、根据本项目的质量技术等要求，对乙方履行本合同情况随时进行监督检查。对监督检查中发现的质量问题，有权要求乙方按合同进行修改和完善。

3、有权就监督过程中发现的问题提出质疑和建议，要求乙方限期整改。

4、乙方未按时提供项目技术服务成果，或者所提供技术成果未通过验收，有权要求乙方进行修改、重做，并重新议定验收时间，所发生的各种费用及责任由乙方承担。

5、乙方在普查监理服务期没有完成本合同约定的工作内容，甲方有权追责并根据乙方的实际工作量，追回实际未完成的工作量所对应的金额。

6、甲方发现乙方人员不符合本合同约定条件，不具备相应服务能力的，或者存在其他情形影响项目实施、不适宜继续提供服务的，有权要求乙方更换合格人员替换，所产生的一切费用由乙方承担。

（二）甲方的义务

1、按照本合同约定组织验收乙方所提供的服务和项目成果，按合同约定为乙方办理项目合同费用的财政拨付申请手续。

2、在合同生效之日起30日内，按照本合同约定向乙方提供项目实施所需相关资料以及相应的工作条件，并安排专业人员对接协调。

3、负责组织对项目进行验收。

（三）乙方的权利

1、乙方依约履行合同的相应义务后，有权获得本合同约定的报酬。

2、发现甲方提供的材料和工作条件不符合本合同约定的，有权通知甲方补充和更换。

（四）乙方的义务

1、合同签订后，按本合同约定编制实施方案，乙方均应提前书面提交给甲方，在获得甲方认可后方可实施（特别约定：甲方对相关方案的认可，并不视为甲方需要对相关方案负责；相关方案的合法性合规性等全部责任仍全部由乙方自行承担）。

2、乙方自收到甲方提供项目的相关文字资料、数据等材料后3日内未提出书面异议的，视为甲方已按要求履行合同义务，乙方不得以甲方提供资料不符合要求为由拒绝或怠于履行合同义务。

3、乙方应保证其提供服务过程中的合法性、准确性，不违反相关法律、法规、政策、行业准则的规定以及公共道德要求，不侵犯或损害任何第三方的合法权益。

4、依本合同约定按时完成项目任务和提交项目成果，确保所提交的项目成果能达到本合同约定目标，并配合甲方做好验收、成果归档等工作。

5、按本合同约定自行组织入库服务项目实施，未经甲方书面允许，不得变更项目内容。

6、在服务期内，按照本合同约定做好质量保证服务。

# 第八条 验收方式

1、项目验收主体为甲方，总体验收由乙方按本项目的政策依据、技术标准提供监理报告后，协助甲方组织专家验收会进行验收。

2、如因乙方原因导致验收不通过或未如期完成普查监理工作的，由此造成的损失由乙方承担。

# 第九条 保密

自本合同签订之日起至合同终止结束后【10】年内，乙方必须采取措施对本项目实施过程中的数据、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲、乙双方均有责任对本项目的技术保密承担责任。

1、未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方为本合同提供的计划、图纸、模型、样品或资料提供给与本合同无关的任何第三方，不得将其用于履行本合同之外的其它用途。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

2、除了合同本身之外，上款所列举的任何物件均是甲方的财产。如果甲方有要求，乙方在项目最终验收通过后【30】日内应将这些物件及全部复制件还给甲方。

# 第十条 知识产权

1、乙方应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

2、本项目成果的知识产权全部归甲方单方所有。

# 第十一条 税和关税

1、中国政府根据现行税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方承担。

2、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方承担。

# 第十二条 其它约定

1、严禁转包，未经甲方书面同意不得分包。

2、乙方全部工作人员，须符合东莞市政府用工标准要求。

3、乙方服务人员进行服务期间的过失或故意行为，造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。

4、服务人员的劳动关系隶属乙方，乙方负责服务人员的工资、节假日和超时加班补助费、社会保险、住宿、伙食等。

5、乙方负责本项目服务人员购买因意外身故或伤残和因意外事故住院治疗保险，并负责办理一切保险赔偿手续。

6、不可抗力及免责条款：因不可抗力影响而不能履行或不能完全履行本合同的一方无需承担违约责任。但遇有不可抗力的一方应立即将情况书面通知对方，并于15日内出示有效证明。双方按照事件对合同履行影响程度，再行协商决定是否继续履行或终止。

# 第十三条 风险管控措施

针对在合同履行过程中可能出现的风险，制定以下相应处置措施：

1、国家政策变化、实施环境变化、重大技术变化

若在合同实施阶段有国家政策变化、实施环境变化、重大技术变化，甲方与乙方协商解决，通过签订补充协议进行调整或更正服务内容；若协商不成或无法继续履行合同的，甲方有权解除合同，乙方不得向甲方索要因国家政策变化、实施环境变化、重大技术变化而解除合同造成的损失。

2、不按规定签订合同

未按规定签订合同的，按照《中华人民共和国政府采购法》等相关规定执行。

3、不按规定履行合同

由于合同任意一方原因不按规定履行合同的，按合同条款“第十四条违约责任”和“第十五条争议的解决”相关规定进行处理。

4、出现损害国家利益和社会公共利益情形

若在合同实施阶段双方出现损害国家利益和社会公共利益的，任意一方应及时制止并向有关部门反映，由有关部门进行处理。

# 第十四条 违约责任

1、合同双方任何一方不履行合同条款或不按合同约定履行条款的其它情况，均属违约，由违约方承担违约责任，赔偿因其违约造成的损失，并支付合同价款总额 3 %的违约金。

2、乙方须严格按照招标文件及投标承诺配备人员及设备，未经甲方书面同意，不得更换人员，因此造成的损失由乙方独自承担。

3、乙方的服务质量未达到招标文件要求的，由乙方独自承担责任。

4、乙方未能达到管理要求的，应承担相应的管理责任。

5、乙方未达到数据保密要求的，甲方因此遭受损失的，由乙方承担带来的损失及法律责任。

6、由于乙方的原因，导致双方签订的合同终止，乙方因此而遭受的损失，将由乙方独立承担，甲方对此不负任何责任，也不作任何赔偿。

# 第十五条 争议的解决

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向法院提出诉讼。

2、本合同发生的诉讼管辖地为甲方所在地有管辖权的法院。

3、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍继续履行。

4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

# 第十六条 合同生效

1、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，合同有效期随服务期结束而自然终止。

2、本合同一式  份，其中甲方叁份、乙方  份。

# 第十七条 其它

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充合同，补充合同与所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函、合同附件等）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、通知与送达条款

甲、乙双方因本合同所产生所有文本的送达以合同尾部确认的通讯地址为准。若一方变更通讯地址，应在3日内书面通知对方，否则文书送达产生法律效力，视同已送达成功。

本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

（本页为合同签署页）

甲方（盖章）：东莞市住房和城乡建设局

负责人或授权代表(签字)：

地址：广东省东莞市东城街道莞龙路东城段283号

电话：0769-22671681

传真：

乙方（盖章）：

法定代表(签字)：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

签约地点：广东省东莞市东城街道莞龙路东城段283号

签约时间：      年    月    日