东莞市建筑施工隐患治理年工作方案

一、指导思想

根据《广东省建筑施工隐患整治年工作方案》的工作部署和要求，以安全发展理念统领建筑施工安全生产工作，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以全面贯彻《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等一法三条例为主线，以防范重特大事故为中心，以严格依法监管、强化安全生产责任制、加大执法查处力度为手段，以预防建筑起重机械伤害、施工坍塌和高处坠落等三类事故为重点，全面排查和消除建筑施工安全隐患，继续深化专项治理，推动建设工程各方安全生产主体责任制的落实和施工现场安全技术措施的执行，严防和减少建筑施工伤亡事故的发生，进一步提高全市建筑施工安全管理水平，确保全市建筑施工安全生产状况稳定好转。

二、工作目标

各镇街、各企业通过全面、深入开展隐患治理工作，切实落实建设管理部门安全生产监管责任和建设各方安全生产主体责任，不断加大隐患治理力度和事故责任追究力度，认真落实建筑施工安全隐患排查治理各项工作，严防和减少建筑施工伤亡事故的发生。2008年我市建筑施工隐患治理年工作目标：一是全市建筑施工安全隐患治理率力争达到100%，确保实现整改责任、整改时限、整改措施、整改资金和应急预案“五落实”；二是务求把我市建筑施工死亡人数控制在5人指标内；三是遏制一次死亡3人以上的较大生产安全事故的发生。

三、治理范围、内容和重点

（一）治理范围：

全市所有在建房屋建筑和市政基础设施工程，重点是大型公共建筑工程、村镇建设工程、外省或本省跨地区经营施工企业所承建的工程以及建（构）筑物拆除工程。

（二）治理内容：

1、建筑施工安全法规、标准规范和规章制度的贯彻执行情况；

2、建设各方特别是建设、监理和施工单位安全生产责任制建立和落实情况；

3、建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备和到位情况；

4、建筑施工企业安全生产投入情况；

5、建筑施工特种作业人员持证上岗，一线施工作业人员安全教育培训和平安卡管理制度执行情况；

6、危险性较大工程的方案编制、审批以及组织实施情况；

7、塔吊、施工升降机、物料提升机等建筑起重机械安装（包括顶升、拆卸）、使用情况；

8、施工现场安全防护状况；

9、应急预案建立健全、应急救援物资、配备配置和维护以及组织开展应急救援演练等情况；

10、临时设施消防安全状况；

11、临时用电安全状况。

（三）治理依据：

1、《转发国务院办公厅关于进一步开展安全生产隐患排查治理工作的通知》（粤府办明电[2008]61号）；

2、《关于进一步开展建筑安全生产隐患排查治理工作的实施意见》（建质[2008]47号）；

3、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）；

4、《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）；

5、《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）；

6、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》、《建筑工程预防坍塌事故若干规定》（建质[2003]82号）；

7、《建筑施工个人劳动保护用品使用管理暂行规定》（建质[2007]255号）；

8、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）；

9、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》（建质[2004]213号）；

10、《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》（粤建管字[2006]59号）；

11、有关建筑施工安全生产的其他规定、规程和技术标准。

四、治理重点

根据《广东省建筑施工隐患整治年工作方案》要求，结合本市实际情况，今年，我市以防范建筑起重机械伤害、施工坍塌、高处坠落等三类生产安全事故为重点，内容包括：

1、建筑起重机械安全管理情况，建筑起重机械安装、顶升、拆卸过程的安全监管情况，以及安装企业资质情况、特种作业人员持证上岗情况；

2、深基坑、高支模、人工挖孔桩、外脚手架、地下暗挖等危险性较大工程专项施工方案编制、审批、专家论证、技术交底、组织实施及验收等情况；

3、“三宝四口五临边”的安全防护情况；

4、拆除工程安全管理情况，拆除工程施工过程的安全监管情况，以及拆除工程企业资质情况、特种作业人员持证上岗情况。

五、治理步骤

今年，我市建筑施工隐患治理工作主要分三阶段进行：

（一）部署动员阶段（4月1日至4月15日）。

市建设局成立建筑施工隐患治理工作领导小组，由许斌副局长担任组长，别道义、赵亮担任副组长，成员包括郭志川、刘传文、翟炳坤，负责指导、督促全市开展建筑施工隐患治理的各项工作。

各镇街规划建设办、各施工企业、监理公司也要参照市建设局的做法，成立由本单位、本企业的负责人或分管安全生产的领导担任组长，相关安全管理机构负责人和技术骨干担任成员的建筑施工隐患治理工作小组，负责本镇街、本企业的建筑施工隐患治理工作，认真学习和宣传贯彻有关建筑施工隐患治理的文件精神，制定具体实施方案，部署工开展相关项工作。

（二）组织实施阶段（4月16日至11月15日）。

各镇街规划建设办、各施工企业、监理公司要突出抓好人员和安全生产责任落实，要严格、全面组织开展隐患排查治理，对排查出来的施工隐患要落实专人跟踪整改。结合本市实际情况，在隐患治理实施阶段主要做好以下工作：

1、切实把隐患治理工作结合到日常的监督管理当中

（1）加强对人员配备情况以及人员到位情况的检查；

（2）加强对安全生产责任制落实情况的检查；

（3）加强特种作业人员持证上岗和工人培训、安全交底、安全教育情况的检查。

（4）加强对危险性较大工程（包括深基坑、高大模板工程、脚手架、大型施工起重设备等）的方案编制、审批及组织实施情况的检查；

（5）加强对工地临时用电的和消防安全的检查；

（6）加强对“三宝四口五临边”安全防护状况的检查；

（7）检查应急预案是否健全，以及组织开展应急救援演练等情况。

2、加强对建筑施工起重机械的监管力度

（1）进一步加强对建筑施工起重机械安装、拆卸及日常使用的监督管理；

（2）杜绝不具备相关资质的安装企业、不具备相关资格的特种作业人员和不具备安全使用条件的起重机械进入施工现场。

3、大力推行建筑工人平安卡管理制度

（1）继续开展建筑工人平安卡制度专项检查，对全市所有在建工程工人的培训考试进行查漏补缺，加快办理领取IC卡的工作。

（2）建立平安卡培训考试长效机制，确保各镇街在建工地工人平安卡培训考试工作得到落实，实现所有在建工地工人持卡上岗。

4、加强对拆除工程的安全监督管理

（1）严格执行《东莞市建（构）筑物拆除工程安全管理规定》的各项要求；

（2）加强对建（构）筑物拆除工程的检查。凡未按规定办理拆除施工安全备案或者在严重安全隐患的工程一律作停工处理，并派专人复查跟踪；

（3）加强拆除工程施工安全知识培训与宣传，提高拆除工程各责任主体安全与法律意识；

（4）加强对拆除工程安全生产违法行为的查处整治力度。积极实施《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》对拆除工程安全生产违法行为进行严厉查处。

5、加强对市政工程的监督

（1）加强市政工程的质量安全监督工作，制定和完善与之相配套的各项管理制度和工作程序。

（2）规范市政工程建设各方责任主体的行为。

（三）总结评价阶段（11月16日至12月5日）。

各镇街规划建设办要对本镇街开展建筑施工隐患治理工作进行全面总结，评估隐患治理的成效，分析查找隐患治理工作中存在不足之处，不断完善安全监管工作制度，建立健全长效工作机制；有关建筑施工隐患治理工作情况要形成书面材料，于12月5日前报市建设局质量安全管理科，局办事大厅二号窗口收件（可传真，传真号码：22263097）。市建设局将对各镇街开展建筑施工隐患治理工作进行汇总，对本年度全市开展隐患治理工作进行全面总结，通报有关情况。