接到监督任务 初定质量监督等级

市站完成

质量监督工作流程图

安排工程联络员(市站完成)

安排责任监督员(镇区完成)

编制监督方案，明确监督人员应到位的质量控制点，特别应明确市站监督员应到位的关键部位(质量控制点)、检测项目及分部工程验收

市站完成

监督交底

市站/镇区

检测现场的 监督检查

镇区对全部重要检测项目进行现场监督检查； 市站监督员对监督方案中有要求的检测项目进行现场监督检查

监督 检测

市站 完成

对质量控制点进行监督检查并进行必要的监督检测

镇区监督员对全部质量控制点应到位监督检查 市站监督员对监督方案有要求的质量控制点应到位

质量问题处理监督

一般问题： 镇区完成 严重问题： 市站/镇区

材料的 监督抽检

镇区 完成

监督 巡查

市站 完成

分部(子分部)验收资料审查

市站完成

监督分部工程验收

镇区监督员对全部的分部验收过程进行监督；市站监督员对监督方案中有要求的分部验收过程进行监督

审查单位工程质量控制资料

市站完成

监督单位工程竣工验收

市站/镇区

签发监督报告

市站/镇区