附件1

增加合同约定条款样式

在合同第三部分内增加条款样式（合同已签订的，可用补充协议形式增加，补充协议可不公证。）

合同履约期间，出现增加工程项目（量）的，合同双方应及时办理现场签证，经合同双方确认的增加工程价款，作为追加合同价款，与工程进度款同期支付，支付比例为      %。

工程项目完成一定进度时，合同双方按如下三个阶段进行初步结算（阶段初步结算只作为工程进度款支付的比对参考，工程总结算以合同双方最终结算为准）。

（房屋建筑工程）

第一阶段：工程完成基础验收后    个工作日内完成阶段初步结算。

第二阶段：工程完成主体验收后    个工作日内完成阶段初步结算。

第三阶段：工程完成竣工验收后    个工作日内完成阶段初步结算。

（市政基础设施工程）

第一阶段： 工程完成总工程量的50%并完成相应的分部验收后    个工作日内完成阶段初步结算。

第二阶段： 工程土建工程全部完成并完成相应的分部验收后    个工作日内完成阶段初步结算。

第三阶段：工程完成竣工验收后    个工作日内完成阶段初步结算。