附表1：

2016年全市绿色建筑任务目标

| 镇（街） | 年度任务目标（万㎡） | 其中：运行阶段目标（万㎡） | 镇（街） | 年度任务目标（万㎡） | 其中：运行阶段目标（万㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 虎门 | 150 | 0 | 樟木头 | 5 | 0 |
| 松山湖（生态园） | 120 | 0 | 万江 | 5 | 0 |
| 东城 | 80 | 18 | 茶山 | 5 | 0 |
| 凤岗 | 30 | 0 | 石排 | 5 | 0 |
| 南城 | 20 | 2 | 洪梅 | 5 | 0 |
| 长安 | 20 | 0 | 谢岗 | 5 | 0 |
| 大朗 | 20 | 0 | 石龙 | 2 | 0 |
| 常平 | 20 | 0 | 企石 | 2 | 0 |
| 清溪 | 20 | 3 | 东坑 | 2 | 0 |
| 沙田 | 15 | 0 | 石碣 | 2 | 0 |
| 塘厦 | 10 | 0 | 中堂 | 2 | 0 |
| 黄江 | 10 | 0 | 高埗 | 2 | 0 |
| 麻涌 | 10 | 0 | 大岭山 | 2 | 0 |
| 寮步 | 10 | 0 | 莞城 | 2 | 0 |
| 道滘 | 10 | 0 | 横沥 | 2 | 0 |
| 桥头 | 8 | 0 | 望牛墩 | 2 | 0 |
| 厚街 | 5 | 0 | 合计 | 608 | 23 |

绿色建筑任务分配说明：

省住建厅《关于印发2016年广东省建筑节能与绿色建筑发展工作计划的通知》（粤建科〔2016〕50号）提出东莞市2016年完成绿色建筑面积300万平方米以上，其中运行阶段绿色建筑20万平方米；东莞市创建生态文明建设示范市指标体系提出“城镇新建绿色建筑比例≥50%”目标。为此，结合我市2015年度竣工建筑面积1006万平方米的实际情况，提出我市2016年度绿色建筑发展目标为：新增绿色建筑面积500万平方米以上，其中运行阶段绿色建筑面积20万平方米以上，实现绿色建筑面积占新建建筑比例50%以上。

根据2016年重大建设项目中非工业建筑、前3月绿色建筑完成情况、已落实绿色建筑项目及往年绿色建筑情况，制定了各镇街（园区）年度绿色建筑任务，详见下表。

表Ⅰ：各镇街（园区）年度绿色建筑任务目标

| 镇（街） | 年度任务目标（万㎡） | 其中：运行阶段目标（万㎡） | 已完成（万㎡） | 重大项目（项、万㎡） | 镇（街） | 年度任务目标（万㎡） | 其中：运行阶段目标（万㎡） | 已完成（万㎡） | 重大项目（项、万㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 虎门 | 150 | 0 | 120.3 | 5、75 | 樟木头 | 5 | 0 | 0 | 6、2.2 |
| 松山湖（生态园） | 120 | 0 | 46.6 | 21、283 | 万江 | 5 | 0 | 0 | 3、0 |
| 东城 | 80 | 18 | 33.2 | 2、104 | 茶山 | 5 | 0 | 0 | 6、23 |
| 凤岗 | 30 | 0 | 0 | 6、194 | 石排 | 5 | 0 | 0 |  |
| 南城 | 20 | 2 | 9.1 | 8、26.8 | 洪梅 | 5 | 0 | 0 | 6、18 |
| 长安 | 20 | 0 | 13.2 | 4、8 | 谢岗 | 5 | 0 | 0 | 1、22.3 |
| 大朗 | 20 | 0 | 0 | 5、40 | 石龙 | 2 | 0 | 0 | 2、8.8 |
| 常平 | 20 | 0 | 0 | 7、248 | 企石 | 2 | 0 | 0 | 1、0 |
| 清溪 | 20 | 3 | 0 | 11、96 | 东坑 | 2 | 0 | 0 | 3、0 |
| 沙田 | 15 | 0 | 0 | 5、96.7 | 石碣 | 2 | 0 | 0 | 4、3.6 |
| 塘厦 | 10 | 0 | 4.8 | 1、0 | 中堂 | 2 | 0 | 0 | 1、0 |
| 黄江 | 10 | 0 | 3.3 | 5、28 | 高埗 | 2 | 0 | 0 | 1、0 |
| 麻涌 | 10 | 0 | 0 | 10、30 | 大岭山 | 2 | 0 | 0 | 3、0 |
| 寮步 | 10 | 0 | 0 | 3、83 | 莞城 | 2 | 0 | 0 | 1、0 |
| 道滘 | 10 | 0 | 0 | 6、41.5 | 横沥 | 2 | 0 | 0 | 1、1.8 |
| 桥头 | 8 | 0 | 4.4 | 2、0 | 望牛墩 | 2 | 0 | 0 | 4、0 |
| 厚街 | 5 | 0 | 0 | 0 | 合计 | 608 | 23 | 234.9 |  |