东莞市工程建设项目工程建设许可阶段

并联审批工作程序

为贯彻落实《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《广东省人民政府关于印发广东省全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（粤府〔2019〕49号）、《广东省自然资源厅关于切实做好工程建设项目策划生成和方案联合评审（审查）工作的通知》（粤自然资规划〔2019〕555号）、《东莞市人民政府关于印发<东莞市全面开展工程建设项目审批制度改革实施方案>的通知》（东府〔2019〕57号）有关要求，进一步完善构建便捷高效的审批体系，提高工程建设项目审批效率，提升政府服务水平、激发企业市场活力、促进经济高质量发展，结合我市行政审批工作实际，制定本工作程序。

一、适用范围

本细则适用于东莞市行政区域内房屋建筑工程建设项目（不包括特殊工程和交通、水利、能源等领域的重大工程）在工程建设许可阶段的审批管理。

二、并联审批事项

工程建设许可阶段主要包括设计方案审查、建设工程规划许可证核发。在建设工程规划许可证核发时，市自然资源局牵头审查设计方案，审查时按需统一征求交通运输、轨道交通、人防、气象、属地政府等相关部门意见，相关部门不再对设计方案进行单独审查，具体要求如下：

（一）需编制交通影响评价的新办建设项目包括：居住类总建筑面积大于等于10万平方米，公建类总建筑面积大于等于7万平方米，客运站、公交站场和停车场（停车位大于等于300个），以及对交通影响较大的特殊项目。

（二）建筑高度需进行气象复核的建设项目包括：距离东莞国家基本气象站1000米内的建筑物、构筑物以及源体、设施；在东莞国家基本气象站日出、日落方向障碍物的高度角>5°的障碍物，以及最多风向的上风方90°范围内5000米、其他方向2000米的范围内的工矿区、易产生烟幕等污染大气的设施。

（三）需进行防雷装置设计的建设项目包括：油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所，雷电易发区内的矿区、旅游景点内的建筑工程。

（四）位于铁路、轨道二级管控区内的所有建设项目均需获得市轨道交通局的同意。

( 五）所有建设项目均需按要求申报防空地下室或易地修建防空地下室的相关情况。

三、审批部门

东莞市自然资源局。

四、部门职责分工

市自然资源局：负责统筹和协调项目在工程建设许可阶段的审批管理工作，负责汇总其他部门审查意见并按照限定时间完成建设工程规划许可审批。

市交通运输局：负责对新办建设项目的交通影响评价提出意见。

市轨道交通局：负责对涉及轨道交通（含城际、国铁、市轨道交通线路）站点TOD控制范围或铁路安全保护区、轨道交通控制保护区（一级管控区、二级管控区）的建设项目提出意见。

市气象局：负责对建设项目的建设高度、或防雷装置设计等提出意见。

市人防办：负责对建设项目的防空地下室或易地修建防空地下室的相关情况提出意见。

镇政府（街道办事处、园区管委会）：负责对新办建设项目的建设提出意见。

公安交警、住房城乡建设、生态环保、水利、市政、电力等其他部门:负责对市自然资源局认为需征求意见的特定项目的建设提出意见。

市政数局：负责“东莞市工程建设项目审批管理系统”（以下简称“系统”）的建设和维护，实现“系统”与省（市）级相关系统平台互联互通，实现项目案件受理、案件分发、办结文书送达及进度查询，实现不同审批环节信息和资料共享、共用。

五、审批时限

办理时限为15个工作日（绿色通道项目为12个工作日）。

六、办理流程

(一）申办渠道

依托“系统”实行工程建设项目线上办理。线上办理是指建设单位自行通过“系统”申请办理相关审批事项，即：建设单位按照办事指南要求，备齐申请材料，登录网上“系统”，选择要办理的事项，根据网页提示填写申请表格、上传申请材料、选择取件方式，点击提交完成网上申办。

申请审批事项需要核对或收回原件的，建设单位项目经办人须持相关原件到市民服务中心办事窗口（以下简称“窗口”）进行核对或提交。

（二）案件受理

“窗口”工作人员收到申请人申报材料后，对申请人提交的申请材料是否符合受理条件进行形式审查，作出是否受理的决定，同时由系统发送通知短信。不予受理的，一次性告知理由。

（三）案件流转

案件受理后，“窗口”工作人员应当在1个工作日内通过“系统”，将案件分别分发至市自然资源局、市交通运输局、市轨道交通局、市气象局、市人防办及属地镇政府（街道办事处、园区管委会）。

市交通运输局、市轨道交通局、市气象局、市人防办及属地镇政府（街道办事处、园区管委会）应在收到案件后10个工作日内完成相关事项的审查，在“系统”上反馈意见给自然资源局汇总。逾期不回复的，视为无意见。

市自然资源局案件审查人员应在收到案件后13个工作日内完成项目建设工程规划许可证的核发，在“系统”上上传审批成果扫描件，并将办理结果文书或证件转交至“窗口”,同时通过“系统”转市人防办备案。

（四）办结文书送达

申请人选择到“窗口”取件的，“窗口”应在收齐审批成果或证件起的1个工作日内，在“系统”完成签收程序并向建设单位发出领件通知。

建设单位选择邮寄送达的，“窗口”应在收齐审批成果或证件起1个工作日内交付邮寄。

七、相关规定

审批涉及的任意部门不予通过审查的，相关部门应及时将有关情况反馈给市自然资源局终止后续事项审批，已办理的事项不受影响。最后，由市自然资源局汇总意见后出具“退件通知书”，由“窗口”送达建设单位。

八、附则

（一）本工作程序自印发之日起试行，试行期1年。

（二）本工作程序将在《东莞市工程建设项目审批网上服务专区》公示，试行期间相关法律、法规依据变化或施行情势变化时，可依法评估修订以及在网上及时调整更新，不再另行印发。

（三）本工作程序自印发之日起试行。

附件：工程建设许可阶段并联审批办事指南（建筑类）